KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

**BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT**

**THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH**

| **Tên đề tài:** Thiết kế website giới thiệu về các lễ hội của dân tộc người Khmer |
| --- |
| **Giáo viên hướng dẫn:** Đoàn Phước Miền |
| **Thời gian thực hiện:** 06/11/2023 - 31/12/2023 |
| **Sinh viên thực hiện:** Trần Khánh Duy MSSV:110121150 |
|  |

| **Nội dung đề tài:**   * Thiết kế website giới thiệu về các lễ hội của dân tộc người Khmer gồm các nội dung: Trang chủ, giới thiệu dân tộc (Khmer), giới thiệu lễ hội, liên hệ… Nhằm giúp quảng bá văn hóa và truyền thống của dân tộc Khmer đến cộng đồng và du khách. Ngoài ra, nó cũng tạo cơ hội cho người Khmer giao lưu và chia sẻ văn hóa của mình. Việc này có thể thúc đẩy du lịch văn hóa và tăng cường sự hiểu biết và tôn trọng giữa các dân tộc.   **Yêu cầu:**   * Tìm hiểu về ASP.NET MVC để xây dựng website, * Tìm hiểu về các lễ hội của dân tộc người Khmer.   **Phương pháp:**   * Tìm hiểu và thu thập thông tin, tư liệu hình ảnh, * Nghiên cứu các trang web để thiết kế giao diện.   **Nội dung đề tài:**   * Hoàn thành thiết kế webstite giới thiệu các lễ hội của dân tộc người Khmer bao gồm đầy đủ nội dung: Giới thiệu về dân tộc, giới thiệu các lễ hội. | |
| --- | --- |
| **Kế hoạch thực hiện:**   | Tuần | Thời gian | Nội dung công việc | Người thực hiện | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Từ ngày  06/11/2023 đến  12/11/2023 | Liên hệ với GVHD để nhận đề tài,  Tìm hiểu về ASP.NET để thiết kế website  Xác định các yêu cầu cần thực hiện | Trần Khánh Duy | | 2 | Từ ngày  13/11/2023 đến  23/11/2023 | Tìm hiểu giao diện, bootstrap  Tìm hiểu thông tin, nội dung cần thiết | Trần Khánh Duy | | 3 | Từ ngày  24/11/2023 đến  17/12/2023 | Thiết kế giao diện và nội dung website | Trần Khánh Duy | | 4 | Từ ngày  18/12/2023 đến  24/12/2023 | Hoàn thiện website | Trần Khánh Duy | | 5 | Từ ngày  25/12/2023 đến  31/12/2023 | Hoàn thiện quyển cáo báo và silde thuyết trình | Trần Khánh Duy | | |
| **Xác nhận của GVHD** | *Ngày……tháng……năm……*  **SV Thực hiện** |